Saxdalen 2018-05-22

**Mötesanteckningar från möte med representanter för Boliden AB.**

**Deltagare:**

Robin Fahlesson, Boliden AB

Anders Åström, Boliden AB

Mikael Hedin, Sveaskog

Rolf Hahne, Aktivitet i Saxdalen

Rolf Pålsson, Aktivitet i Saxdalen

**Beslut om åtgärder:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Område | Åtgärd | Ansvarig | Kommentar |
|  |  |  |  |
| 1 | Timmerställning | Sveaskog | Timmerställning = gles tallskog |
| 1 | Underröjning | Aktivitet i Saxdalen |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Kalavverkning | Sveaskog | Aktivitet i Saxdalen tar kontakt med husägare och berörda markägare |
| 2 | Gallring/röjning från väg och in i området | Boliden  (kontrakt med ”hemvedshuggare”) | Alternativ eller komplement till kalavverkning |
|  |  |  |  |
| 3 | Timmerställning | Sveaskog | Träd tas bort runt fornminne |
| 3 | Underröjning | Aktivitet i Saxdalen |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Gles gallring (park) | Sveaskog |  |
| 4 | Underröjning | Boliden (Bjurfors) |  |
|  |  |  |  |
| 6 | Höja nivån på vägen | Aktivitet i Saxdalen | Anlita Grangärde åkeri  Faktura till Boliden |

**Övrigt:**

Boliden betalar Aktivitet i Saxdalen 5000 kr (exklusive moms) för röjning av område 1 och 3. Saxdalens IF skickar faktura till Boliden.